|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 일일 보고서 | **결**  **재** | **담당자** |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트명** | **TOY** | **단 계** | **계획 & 서류작업** | | **업무명** | **프로젝트 계획** |
| **문서 번호** | **2** | **일 시** | **.2019.05.28.** | | **장 소** | **Kh Q class** |
| **참여자 명단** | **위성빈, 송윤회, 이승근, 정서희, 최준연, 홍유미** | | | | | |
| **주 제** | **Mockup 작성 & API 분석 & DB 설계** | | | | | |
| **회의내용** | **Mockup 작성과 결제, 로그인, 지도 API를 분석 그리고 DB 설계** | | | | | |
| **회의결과** | \*\*\* 계획 상 1주차엔 서류작업이 계획되어 있었으나 서류 템플릿들의 교체가 수요일에 예정되어 미루었다. Mockup이나 ERD 작성의 경우 템플릿과 무관하게 진행할 수 있는 작업이기에 계속 진행하였지만 다른 작업은 중지하였다. 대신 다음 주차에 예정되었던 몇 API들의 분석을 실행하였다.   1. Mockup 작성  * 담당 : 정서희, 홍유미   1. Mockup 작성 중 발생한 이슈 : 각 게시판의 형태, 회원가입 시 입력할 정보의 개수, 프로젝트 세부기능 배치 형태  1. 지도 API (카카오 맵)  * 담당 : 이승근   1. 카카오 맵을 불러와 특정 지점을 클릭 시 해당 지점의 주소를 가져올 수 있었다.  1. 로그인 API (카카오, 네이버)  * 담당 : 최준연   1. 카카오 로그인 성공 / 카카오 로그인 시 제공 받을 수 있는 정보는 ID, 프로필 사진, 고유 IP 주소   2. 네이버 로그인 시도 중에 있다.  1. 결제 API  * 담당 : 송윤회   1. 카카오, 네이버, 토스 등 여러 개를 시도해보았지만 아직 성공하진 못하였다.   2. 이유로는 REST API와 curl, php 등이 있었다.  1. DB 설계  * 담당 : 위성빈   1. 논리 물리 ERD 설계 및 ERD를 참고하여 SQL문 작성 | | | | | |
| **작성일자** | **2019.05.28** | **작성자** | | **위성빈 (서명)** | | |