|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 일일 보고서 | **결**  **재** | **담당자** |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트명** | **TOY(프로젝트 관리 사이트)** | **단 계** | **계획 & 서류작업** | | **업무명** | **프로젝트 계획** |
| **문서 번호** | **4** | **일 시** | **.2019.05.30.** | | **장 소** | **Kh Q class** |
| **참여자 명단** | **위성빈, 송윤회, 이승근, 정서희, 최준연, 홍유미** | | | | | |
| **주 제** | **프로젝트 관리 사이트 TOY 개발** | | | | | |
| **회의내용** | **1주차(서류작업) & 2주차(기능 설계 및 구현) 대비** | | | | | |
| **회의결과** | 1. Mockup, 페이지 레이아웃 작성  * 담당 : 홍유미   1. Mockup을 참고해서 페이지 레이아웃 작성  1. 지도 API (카카오 맵)  * 담당 : 이승근   1. 카카오 맵을 이용한 주소 찾기 기능 구현 완료  1. 로그인 API  * 담당 : 최준연   1. 네이버, 페이스북, 카카오 세 가지의 로그인 API 완료  1. 결제 API, 기능정의서, WBS 작성  * 담당 : 송윤회   1. 결제 API 계속 시도 중   2. 기능정의서 작성 후 승인 완료   3. WBS 작성 중  1. 페이지 UI 구현  * 담당 : 위성빈   1. 2주차 기능 설계 및 구현의 원활한 진행을 위해 UI 베이스 구현 중  1. 이메일 인증 기능  * 담당 : 정서희   1. SMTP를 활용하여 기능 구현 완료 | | | | | |
| **작성일자** | **2019.05.30** | **작성자** | | **위성빈 (서명)** | | |